ПЛАН

основных мероприятий   по обеспечению комплексной безопасности и необходимых финансовых затрат на их реализацию     на 2011 – 2014 гг.

| № | Вид безопасности и основные направления |  |  | Перечень .мероприятий |  | Наименование объектов и срок исполнения | Расходы в тыс. руб. | Ответственный за исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Автоматическая пожарная сигнализация |  |  | 1. Подключение пожарной сигнализации объектов ГГПИ на единый пульт централизованного наблюдения с использованием оптово-волоконной связи (ЕГИМ). 2. Приобретение, монтаж и пуско-наладочные работы 3. Техническое обслуживание и эксплуатация |  | Учебные корпуса и общежития 2011-2014 гг. |  | Начальник УХД и КБ Начальник отдела ГО и ЧС И КБ |  |
| 1.2.. | Система оповещения и управления эвакуацией СОУЭ |  |  | 1. Приобретение и монтаж оборудования и пуско-наладочные работы. 2. Техническое обслуживание и эксплуатация 3. Разработка рекомендаций по профилактике пожарной безопасности и эвакуации людей при пожарах. 4. Размещение пунктов информирования и оповещения населения на основе плазменных панелей, пункты информирования и оповещения населения на основе бегущей строки. |  | Учебные корпуса и общежития 2011-2014 гг. |  | Начальник УХД и КБ Начальник отдела ГО и ЧС И КБ |  |
| 1.3. | Проверка и профилактическое обслуживание средств пожаротушения |  |  | 1 . Пожарного водопровода, рукавов 2. Индивидуальных средств пожаротушения (огнетушители) 3. Дооснащение современными средствами пожаротушения: |  | Учебные корпуса и здания общежитий . Ежегодно. 2011-2014 гг. |  | Начальник УХД и КБ Начальник отдела ГО и ЧС И КБ |  |
| 1.4. | Контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности |  |  | 1.Проведение плановых проверок противопожарного состояния объектов. 2. Проведение обучения и тренингов с сотрудниками дежурно-диспетчерской службы 3. Учения и тренинги с привлечением служб МЧС. |  | Учебные корпуса и здания общежитий. Ежеквартально. 2011-2014 гг. |  | Начальник УХД и КБ Начальник отдела ГО и ЧС И КБ Коменданты учебных корпусов. Заведующие общежитиями |  |
| 2. | Электрическая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы по обслуживанию электрических сетей и оборудования |  |  | 1. Приобретение измерительных приборов: - тепловизора - трехфазного регистратора-анализатора - индикатора состояния электророзеток. 2. Внедрение ресурсосберегающих технологий. 3. Организация работ по реконструкции электрических сетей. | Учебные корпуса и здания общежитий Постоянно |  |  | Штатные сотрудники |  |
| № | Вид безопасности и основные направления его реализации |  |  | Перечень мероприятий | Наименование объектов и срок исполнения |  | Расходы в ты с. руб. | Ответственный за исполнение |  |
| 2.2. | Разработка и проведение профилактических мероприятий, не допускающих случаев электротравматизма, внедрение новой техники |  |  | 1. Периодическое обследование состояния электрохозяйства 2. Приобретение и монтаж оборудования 3. Проведение испытаний защитных средств и инструментов для работы в электроустановках. 4. Проведение электроизмерительных работ. | Общежития, учебные корпуса 2011-2014 гг. |  |  | Инженер по ТБ, зав. кафедрами, руковод. лабораторий, коменданты, зав. общежитиями |  |
| 2.3. |  | Повышение квалификации кадров |  | 1. Семинары, курсы, ФПК 2. Приобретение литературы, плакатов и стендов. |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Обучение персонала правилам и нормам электро- и пожарной безопасности |  | Семинары (курсы) для: - учебно-вспомогательного персонала - руководителей подразделений - преподавателей |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Тестовый контроль знаний сотрудников по пожарной и электрической безопасности |  | Тестовая проверка знаний |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Антитеррористическая и антикриминальная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Обеспечение физической охраны зданий и помещений |  |  | Учебные корпуса и здания общежитий 2011-2014 гг. |  |  |  | Начальник УХД и КБ Начальник отдела ГО и ЧС и КБ |
| 3.2. |  | Организация пропускного режима | 1. Оборудование турникетов, шлагбаумов. 2. Установка арочных металлоискателей |  | Общежития, учебные корпуса 2011-2014 гг. |  |  |  | Начальник УХД и КБ Начальник отдела ГО и ЧС и КБ |
| 3.3. |  | Организация системы охранной сигнализации | Обслуживание охранной сигнализации |  | Касса, медпункт, бухгалтерия 2011-2014 гг. |  |  |  | Начальник УХД и КБ Начальник отдела ГО и ЧС и КБ Зав.общежитиями Коменданты учебных корпусов |
| 3.4. |  | Организация системы видеонаблюдения (наружного и внутренних помещениях объектов) | Приобретение систем видеонаблюдения , их монтаж и обслуживание. |  | Учебные корпуса , общежития. 2011-2014 гг. |  |  |  | Начальник УХД и КБ Начальник отдела ГО и ЧС и КБ |
| 3.5. |  | Организация инкассации денежных средств | Обеспечение охраны кассиров |  | По особому графику |  |  |  | Начальник УБУ и ФК -главный бухгалтер |
| № |  | Вид безопасности и основные направления его реализации | Перечень мероприятий |  | Наименование объектов и срок исполнения |  | Расходы в ты с. руб. |  | Ответственный за исполнение |
| 3.6. |  | Обеспечение защищенности территории вуза | 1 . Камеры видеонаблюдения 2. Обслуживание наружного освещения |  | Учебные корпуса и общежития 2011-2014 гг. |  |  |  | Начальник УХД и КБ Начальник отдела ГО и ЧС и КБ |
| 3.7. |  | Обучение студентов и сотрудников правилам поведения в экстремальных ситуациях | Учеба по 2-х часовой программе: - студентов - обслуживающего персонала - руководителей подразделений - преподавателей |  | 2006-2007 уч.г. |  |  |  | Начальник УХД иКБ Начальник отдела ГО и ЧС и КБ |
| 4. |  | Безопасность труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Медицинское обследование при приеме на работу |  |  | Категорийных работников |  |  |  | Инженер ОТ |
| 4.2. |  | Периодическое (профилактическое) проведение медосмотров в течение трудовой деятельности |  |  | Работники столовой, профилактория, общежитий. По графику ежегодно. |  |  |  | Инженер ОТ |
| 4.3. |  | Оборудование кабинета по охране труда и психологической разгрузки | 1 . Разработка проектно-сметной документации. 2. Приобретение оборудования, плакатов. 3 Оформительские работы |  | Учебные корпуса №1,3, общежитие №1 |  |  |  | Инженер ОТ Начальник отдела ГО и ЧС и КБ Проректор по ВиСР |
| 4.4. |  | Обеспечение спецодеждой и инструментом | Приобретение инструмента и средств индивидуальной защиты для обслуживающего персонала. |  | ежегодно |  |  |  | Начальник УХД и КБ Инженер ОТ |
| 4.5. |  | Профилактика производственного травматизма | 1. Инструктажи 2. Беседы, тренинги |  |  |  |  |  | Инженер ОТ Коменданты учебных корпусов Зав.общежитиями Руководители подразделений |
| 5. |  | Техническая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Ремонт оборудования | Осмотр технического состояния оборудования Ежегодное составление плана работы |  |  |  |  |  | Начальник УХД и КБ. Деканы факультетов |
| № |  | Вид безопасности и основные направления его реализации | Перечень мероприятий |  | Наименование объектов и срок исполнения |  | Расходы в ты с. руб. |  | Ответственный за исполнение |
| 5.2. |  | Текущий ремонт зданий и сооружений | Ежегодное составление плана работы |  | Согласно ежегодным планам ремонтных работ |  |  |  | Начальник УХД и КБ Инженер УХД и КБ Проректор по ВиСР |
| 5.3. |  | Капитальный ремонт зданий и сооружений | Ежегодное составление плана работы |  | Согласно ежегодным планам ремонтных работ |  |  |  | Начальник УХД и КБ Инженера УХД и КБ Проректор по ВиСР |
| 5.4. |  | Прочий ремонт | Ежегодное составление плана работы |  | Согласно ежегодным планам ремонтных работ |  |  |  | Начальник УХД и КБ Инженера УХД и КБ Проректор по ВиСР |
| 5.5. |  | Приведение освещения в аудиториях в соответствие с требованиями САНПиН | 1 .Обследование аудиторий. 2. Приобретение и монтаж оборудования. |  |  |  |  |  | Начальник УХД и КБ Инженер УХД и КБ Инженер ОТ |
| 6. |  | Экологическая безопасность |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Хранение и эксплуатация источников ионизирующего излучения | Обследование состояния источников |  | .Ежегодно 2011-2014 гг. |  |  |  | Инженер ОТ |
| 6.2. |  | Утилизация использованных электроламп дневного освещения | Обследование и своевременная замена |  | Ежегодно |  |  |  | Начальник УХД и КБ Инженер УХД и КБ Инженер ОТ |
| 6.3. |  | Вывоз и захоронение бытовых отходов и мусора |  |  | Постоянно |  |  |  | Начальник УХД и КБ Инженер ОТ |
| 6.4. |  | Охрана окружающей среды | 1. Мероприятия информационного характера с сотрудниками и студентами 2. Оформление стендов 3. Проведение субботников |  |  |  |  |  | Инженер ОТ Проректор по ВиСР |
| 7. |  | Информационная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Защита информационных каналов связи, приобретение аппаратуры и программ, обеспечивающих информационную безопасность | 1. Обучение штатных работников 2. Приобретение антивирусов 3. Использование лицензионного и свободного программного обеспечения |  | Работающие на компьютерной технике и использующие информационные каналы связи Периодически по особому плану |  |  |  | Проректор по НРи ВИ Первый проректор |
| № |  | Вид безопасности и основные направления его реализации | Перечень мероприятий |  | Наименование объектов и срок исполнения |  | Расходы в ты с. руб. |  | Ответственный за исполнение |
| 7.2. |  | Приобретение, ремонт и обслуживание компьютерной техники и каналов связи | 1. Организация ремонта компьютерной техники 2. Объединение в локальную сеть подразделений института 3. Обслуживание локальных сетей |  | Постоянно |  |  |  | Проректор по НРиВИ Начальник ЦИиМК |
| 8. |  | Энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Внедрение ресурсосберегающих технологий | 1. Установка энергосберегающих ламп, датчиков присутствия и движения 2. Установка пластиковых окон и дверных блоков 3. Автоматизированные тепловые узлы |  | 2011-2014 гг. |  |  |  | Начальник УХД и КБ Инженер УХД и КБ |